### 1. Lý do chọn Agile cho dự án GreenMart

- Hạn chế của Waterfall: Mô hình này yêu cầu chốt cứng mọi đặc tả từ đầu và chỉ bàn giao sản phẩm ở cuối dự án. Với dự án GreenMart (chuyển đổi sang bán hàng đa kênh), yêu cầu và hành vi người dùng trực tuyến sẽ thay đổi liên tục. Nếu dùng Waterfall, đội sẽ phát hiện sai lệch quá muộn, dẫn đến chi phí đập đi làm lại rất lớn.

- Tinh thần Agile khắc phục: Agile chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn (phát triển lặp - Iterative). Khách hàng được xem phần mềm chạy được thường xuyên, từ đó đưa ra phản hồi sớm để đội dự án điều chỉnh ngay lập tức.

- Kết luận: GreenMart nên chọn Agile vì nó cho phép đội dự án linh hoạt ôm lấy sự thay đổi, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa giá trị kinh doanh trong bối cảnh thị trường bán lẻ trực tuyến đầy biến động.

### 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại của đội | Giá trị Agile bị đi ngược | Đề xuất cách làm mới phù hợp |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp. | Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ. | Tổ chức họp Daily Scrum (15 phút/ngày) để các thành viên trao đổi trực tiếp, đồng bộ tiến độ và gỡ rối. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết, trình diễn 1 lần ở cuối. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. | Trình diễn một phần mềm hoàn chỉnh, chạy được (Increment) cho khách hàng xem vào cuối mỗi Sprint. |
| Bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng. | Product Owner làm việc liên tục với đại diện GreenMart để linh hoạt điều chỉnh danh sách công việc (Product Backlog). |
| Thực tế khác kế hoạch nhưng vẫn làm theo kế hoạch cũ. | Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch. | Sẵn sàng cập nhật và điều chỉnh kế hoạch hàng ngày (Daily Scrum) hoặc cho Sprint tiếp theo để đáp ứng tình hình thực tế. |

### 3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint: Cố định 2 tuần (Tổng 6 tuần = 3 Sprints).

- Gắn với 3 trụ cột:

  - Minh bạch (Transparency): 2 tuần là khoảng thời gian đủ ngắn để mọi thành viên và khách hàng thấy rõ tiến độ thực tế, không bị rơi vào ảo giác hoàn thành.

  - Thanh tra (Inspection): Cứ mỗi 2 tuần, đội sẽ kiểm tra lại phần Increment đã làm được và rà soát lại quy trình làm việc.

  - Thích nghi (Adaptation): Dựa trên kết quả thanh tra, nếu tính năng giỏ hàng chưa tối ưu, đội lập tức thích nghi bằng cách đổi kế hoạch trong Sprint tiếp theo.

- Lý do chọn Scrum: Khung làm việc này cung cấp sẵn các vai trò, sự kiện và công cụ (Artifacts) rõ ràng, giúp đội dễ dàng đưa tư duy Agile vào thực chiến mà không bị bỡ ngỡ.

### 4. Phân vai Scrum Team (Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung)

- Product Owner (Long)

  - Được quyết định: Sản phẩm làm cái gì, quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên của Product Backlog.

  - Không được quyết định: Yêu cầu nhóm Dev làm nhanh hơn ước lượng của họ hoặc can thiệp vào cách làm kỹ thuật.

- Scrum Master (Hoa)

  - Được quyết định: Các vấn đề cải tiến quy trình, loại bỏ các trở ngại để nhóm làm việc trơn tru.

  - Không được quyết định: Không phải là "sếp" của Dev, không được giao việc, không quyết định tính năng.

- Developers (An, Bình, Chi - Lập trình viên & Dung - Tester)

  - Được quyết định: Làm như thế nào (giải pháp kỹ thuật), tự phân công và nhận việc với nhau.

  - Không được quyết định: Thứ tự ưu tiên của các tính năng kinh doanh trong Product Backlog.

### 5. Artifacts & Lịch sự kiện

Artifacts (Các tạo tác):

- Product Backlog (Sắp xếp theo thứ tự giảm dần):

  - Tìm kiếm sản phẩm.

  - Xem chi tiết sản phẩm.

  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến.

  - Thanh toán đơn hàng.

  - Theo dõi trạng thái giao hàng.

  - Đánh giá sản phẩm.

- Sprint Backlog (Sprint 1):

  - Mục tiêu (Sprint Goal): Khách hàng có thể tìm và xem chi tiết sản phẩm trực tuyến.

  - Danh sách việc: (1) Tìm kiếm sản phẩm, (2) Xem chi tiết sản phẩm.

- Increment (Phần tăng trưởng) cuối Sprint 1: Tính năng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm hoạt động trơn tru, vượt qua các bài kiểm tra của Dung (Tester) và sẵn sàng để demo.

Lịch 5 sự kiện cho Sprint 2 tuần:

- Sprint: Là khung chứa toàn bộ các sự kiện dưới đây, lặp lại đều đặn mỗi 2 tuần.

- Sprint Planning: (Tối đa 4 tiếng). Diễn ra vào ngày đầu tiên của Sprint để cả đội chốt Mục tiêu Sprint và lập kế hoạch công việc (Sprint Backlog).

- Daily Scrum: (15 phút). Diễn ra hàng ngày, cùng một giờ, cùng một địa điểm để Developers đồng bộ công việc và phát hiện trở ngại.

- Sprint Review: (Tối đa 2 tiếng). Diễn ra vào cuối Sprint. Trình diễn Increment cho khách hàng xem và thu thập phản hồi để cập nhật Product Backlog.

- Sprint Retrospective: (Tối đa 1.5 tiếng). Diễn ra ngay sau Review. Cả đội họp nội bộ để nhìn lại quy trình, cách phối hợp và tìm ra điểm cải tiến cho Sprint 2.

### 6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1 (Đổi ưu tiên giữa Sprint): PO (Long) ghi nhận yêu cầu tính năng "đặt hàng online" vào Product Backlog và đẩy thứ tự ưu tiên lên đầu. Nhóm không làm gián đoạn Sprint hiện tại. Yêu cầu mới này sẽ được đưa vào làm ngay trong buổi Sprint Planning của Sprint tiếp theo.

- Tình huống 2 (Tính năng chưa xong ở buổi Review): Tại buổi Review, đội tuyệt đối chỉ trình diễn những phần đã hoàn thành 100% (đạt tiêu chuẩn Definition of Done). Tính năng làm dở dang không được trình diễn, mà sẽ được đưa trả lại Product Backlog để PO định giá lại và đưa vào Sprint kế tiếp.